INFORMACJA WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE
 O REALIZACJI INWESTYCJI W 2026 ROKU 
ORAZ O ZAMIERZENIACH INWESTYCYJNYCH NA 2027 ROK

Szanowna Rado,
Rozwój Gminy Radowo Małe w istotnym stopniu zależy od skutecznego planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, odpowiadających na potrzeby mieszkańców oraz wyzwania stojące przed samorządem. Szczególne znaczenie mają zadania związane z rozbudową 
i modernizacją infrastruktury technicznej, poprawą dostępności usług publicznych, ochroną środowiska, zwiększaniem efektywności energetycznej oraz podnoszeniem standardu przestrzeni publicznej.
Rok 2026 jest kolejnym okresem realizacji zadań inwestycyjnych służących poprawie jakości życia mieszkańców naszej gminy. Podejmowane działania obejmują modernizację istniejącej infrastruktury, tworzenie nowych miejsc spotkań i rekreacji, poprawę bezpieczeństwa, dostosowywanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz ograniczanie kosztów eksploatacyjnych obiektów gminnych.
Istotnym elementem realizacji przyjętych zamierzeń jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, które pozwalają zwiększać zakres podejmowanych działań i racjonalnie wykorzystywać środki budżetu gminy.
Przedstawiam informację o realizacji inwestycji w 2026 roku, ze wskazaniem zakresu rzeczowego poszczególnych zadań, ich wartości i źródeł finansowania w zakresie wynikającym z dostępnych danych, a także zamierzenia inwestycyjne przewidziane na 2027 rok.
I. REALIZACJA INWESTYCJI W 2026 ROKU

1. Zagospodarowanie nabrzeży Jeziora Głębokiego i Jeziora Okrzeja
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej dla zadań związanych z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym brzegów Jeziora Głębokiego oraz Jeziora Okrzeja.
W przypadku Jeziora Głębokiego planowany zakres prac obejmuje czyszczenie i wyrównanie nabrzeża oraz dna, odnowienie plaży poprzez nawiezienie piasku, rozbiórkę starej infrastruktury, budowę nowego pomostu pływającego i slipów do wodowania łodzi, wykonanie zejścia na plażę oraz montaż elementów małej architektury rekreacyjnej.
Nad Jeziorem Okrzeja przewiduje się czyszczenie i wyrównanie nabrzeża, nawiezienie piasku oraz montaż elementów małej architektury rekreacyjnej.
Ze względu na charakter i lokalizację planowanych prac konieczne jest opracowanie operatu wodnoprawnego, uzyskanie wymaganych pozwoleń i dokonanie zgłoszeń w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Równolegle przygotowywana jest dokumentacja dotycząca zgłoszeń robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie przewidzianym dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia.
Inwestycja ma służyć rozwojowi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększeniu możliwości aktywnego wypoczynku na terenie gminy.

· Wartość inwestycji: 1 625 937,00 zł.
· Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, wartość dofinansowania: 1 382 046,45 zł
· Status: przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i realizacja prac przygotowawczych.
· Planowany termin zakończenia robót: sierpień 2028 r.
· Status: inwestycja w trakcie realizacji.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację
Rozpoczęto realizację zadania mającego na celu poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów utrzymania trzech obiektów gminnych:
· świetlicy wiejskiej w Żelmowie,
· remizy OSP w Czachowie,
· remizy OSP w Siedlicach.
Inwestycja prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie wykonanie kompleksowych robót budowlanych.
Przewidziano głęboką termomodernizację obiektów, w tym ocieplenie ścian, dachów i podłóg, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne LED.
Realizacja inwestycji ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków 
i ograniczenie kosztów ich eksploatacji.
· Wartość inwestycji: 1 445 999,99 zł.
· Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, wartość dofinansowania: 1 182 338,24 zł
· Planowany termin zakończenia prac: września 2027 r.
· Status: inwestycja w trakcie realizacji.

3. Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Radowo Małe
We wrześniu 2026 roku zrealizowano modernizację oświetlenia polegającą na wymianie 
269 starych, nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED.
Zastosowanie nowoczesnych opraw przyczyniło się do poprawy efektywności energetycznej oświetlenia. Zgodnie z założeniami zadania uzyskano co najmniej 50% oszczędności 
w zakresie mocy zainstalowanych opraw. Modernizacja pozwoliła na ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz stworzyła warunki do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.
· Wartość inwestycji: 511 099,98 zł.
· Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 408 879,98 zł.
· Status: inwestycja zrealizowana.

4. Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Radowie Małym
W ramach zadania przeprowadzono modernizację infrastruktury cmentarza komunalnego 
w Radowie Małym. Celem przedsięwzięcia była poprawa estetyki i funkcjonalności terenu oraz zwiększenie komfortu osób odwiedzających groby swoich bliskich.
Zakres wykonanych prac obejmował wymianę starego ogrodzenia cmentarza, remont bramy wjazdowej oraz montaż lamp solarnych. Utworzono również dwa punkty wypożyczania narzędzi umożliwiających pielęgnację otoczenia nagrobków, a także specjalne miejsce do oddawania zużytych zniczy.
· Wartość inwestycji: 321 191,95 zł.
· Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 309 765,70 zł.
· Status: inwestycja zrealizowana.


5. Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w ramach programu „Dostępny Samorząd”
W ramach programu „Dostępny Samorząd” realizowane jest zadanie mające na celu poprawę dostępności budynku Urzędu Gminy Radowo Małe dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
w tym osób z niepełnosprawnościami.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje między innymi wykonanie toalety, windy, montaż drzwi automatycznych, przebudowę chodnika w sposób umożliwiający swobodniejsze wejście do budynku urzędu oraz doposażenie w niezbędną infrastrukturę i urządzenia wspomagające osoby ze szczególnymi potrzebami.
Realizacja zadania ma na celu ograniczenie barier architektonicznych i ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług administracyjnych.
· Dofinansowanie w ramach programu „Dostępny Samorząd”: 292 500,00 zł.
· Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2026 r.
· Status: inwestycja w trakcie realizacji.

6. Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji w Wołkowie
Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji w Wołkowie”.
W ramach przedsięwzięcia utwardzono teren kostką betonową, wykonano przyłącze elektryczne i wodne, zamontowano szambo oraz posadowiono kontenerowy domek rekreacyjny o wymiarach 600 × 580 cm.
Inwestycja stworzyła infrastrukturę przeznaczoną do spotkań i rekreacji mieszkańców.
· Wartość zadania: 150 820,00 zł
· Dofinansowanie: 102 557,60 zł - Program LEADER/RLKS w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich.
· Status: inwestycja zrealizowana.

7. Zakup i montaż lamp solarnych na ciągu komunikacyjnym Radowo Małe – Radowo Wielkie
Gmina Radowo Małe zakupiła i zamontowała osiem lamp solarnych, kontynuując działania związane z doświetlaniem ciągu komunikacyjnego pomiędzy Radowem Małym a Radowem Wielkim.
Inwestycja stanowi kolejny etap przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców poprzez sukcesywne doświetlanie przestrzeni publicznej.
· Wartość zadania: 78 000,00 zł.
· Źródło finansowania: środki własne budżetu Gminy Radowo Małe.
· Status: inwestycja zrealizowana.

8. Zakup i montaż lamp solarnych przy alei spacerowej w Radowie Małym
Przy nowo wybudowanej alei spacerowej, łączącej miejsce rekreacyjne „Patelnia” z osiedlem bloków mieszkalnych w Radowie Małym, zamontowano sześć lamp solarnych typu parkowego.
Lampy są zasilane energią słoneczną, dzięki czemu ich funkcjonowanie nie wymaga zakupu energii elektrycznej z sieci. Zastosowane rozwiązanie przyczynia się do poprawy funkcjonalności przestrzeni rekreacyjnej.
· Wartość zadania: 39 960,00 zł.
· Źródło finansowania: środki własne budżetu Gminy Radowo Małe.
· Status: inwestycja zrealizowana.

9. Montaż kompensatora mocy biernej w maszynowni pomp ciepła budynku Szkoły Podstawowej w Radowie Małym
Zakończono realizację zadania polegającego na optymalizacji parametrów energetycznych budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym.
Głównym celem inwestycji było ograniczenie kosztów energii elektrycznej poprzez eliminację opłat związanych z poborem mocy biernej.
W ramach prac przeprowadzono analizę parametrów energetycznych sieci, a następnie dostarczono, skonfigurowano i uruchomiono urządzenie do kompensacji mocy biernej, dostosowane do potrzeb obiektu.
· Wartość zadania: 41 574,00 zł.
· Źródło finansowania: środki własne Gminy Radowo Małe.
· Status: inwestycja zakończona.

10. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 147 do strażnicy OSP Radowo Małe
Zakończono realizację zadania polegającego na budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 147 do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radowie Małym.
W ramach inwestycji wykonano nowy zjazd z kostki brukowej o grubości 8 cm, zapewniającej odpowiednią nośność dla pojazdów ciężarowych.
Nowa infrastruktura drogowa ma znaczenie dla sprawnego włączania się pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP Radowo Małe do ruchu drogowego, co może przyczynić się do usprawnienia wyjazdów alarmowych i ratowniczych.
· Wartość zadania: 35 000,00 zł.
· Źródło finansowania: środki własne Gminy Radowo Małe.
· Status: inwestycja zrealizowana.

11. Montaż autonomicznej instalacji oświetleniowej klatek schodowych w budynku komunalnym w Dargomyślu 1
W budynku mieszkalnym należącym do Gminy Radowo Małe, zlokalizowanym w Dargomyślu 1, wykonano autonomiczną instalację fotowoltaiczną przeznaczoną do zasilania dziewięciu punktów oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych.
Zakres prac obejmował montaż modułu fotowoltaicznego wraz z konstrukcją, regulatora ładowania, akumulatora, niezbędnych zabezpieczeń oraz instalacji elektrycznej. Zamontowano dziewięć opraw oświetleniowych, wykonano dwa obwody oświetleniowe oraz ułożono 
i zabezpieczono przewody instalacyjne.
Zastosowane rozwiązanie umożliwia zasilanie oświetlenia energią słoneczną, bez konieczności korzystania z energii elektrycznej z sieci.
· Wartość inwestycji: 18 500,00 zł.
· Źródło finansowania: środki własne budżetu Gminy Radowo Małe.
· Status: inwestycja w trakcie realizacji.

II. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE NA 2027 ROK
W 2027 roku planowane jest kontynuowanie działań ukierunkowanych na poprawę infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz standardu przestrzeni publicznej. 
Planowane zadania przedstawiają się następująco:
	Lp.
	Nazwa zadania
	Planowana kwota

	1.
	Przebudowa drogi gminnej do jeziora Głębokie.
	1 700 000,00 zł

	2.
	Montaż 7 lamp solarnych przy ciągu komunikacyjnym Radowo Małe-Radowo Wielkie
	70 000,00 zł

	3.
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Konie
	70 000,00 zł

	4.
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzmiele
	55 000,00 zł

	5.
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w rejonie posesji Dargomyśl 12
	40 000,00 zł

	6.
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszczyno
	40 000,00 zł

	7.
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radowo Małe (kolonia)
	30 000,00 zł

	8.
	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w Radowie Małym (domki)
	165 000,00 zł

	9.
	Przebudowa drogi gminnej w Strzmielach
	400 000,00 zł

	10.
	Przebudowa drogi gminnej w Rekowie
	150 000,00 zł

	11.
	Budowa trójtorowej bieżni lekkoatletycznej o długości 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal
	150 000,00 zł

	12.
	Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji w Siennie Dolnym - budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna
	200 000 00 zł

	
	Łączna wartość planowanych zadań
	3 070 000,00 zł



Dziękuję za współpracę przy realizacji zadań służących rozwojowi Gminy Radowo Małe.

Radowo Małe, 23.10.2026 r.                                                             Wójt Gminy
                                                                                                           Mariusz Sira
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